| Nombre del Proyecto | Desarrollo de la plataforma e-commerce de Todo Jardín | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 09/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD # | ACTIVIDAD | % COMPLETADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Arquitectura del sistema | A18 | Definición de la arquitectura | 100% |
| 2.1.2 | Visuales de la tienda y productos | A32 | Diseño funcional y técnico | 100% |
| 2.1.2 | Visuales de la tienda y productos | A33 | Desarrollo de interfaz y vistas | 100% |
| 2.1.3 | Proceso de compra | A37 | Definición del flujo de compra | 100% |
| 2.1.3 | Proceso de compra | A38 | Desarrollo de selección y pedidos | 100% |
| 2.2.1 | Mejoras de la tienda y compras | A43 | Implementación de cesta de la compra | 100% |
| 2.2.1 | Mejoras de la tienda y compras | A44 | Implementación de buscar en tres partes | 100% |
| 2.2.2 | Login y formas de entrega | A48 | Desarrollo del login de usuarios | 100% |

INCIDENCIAS

| INCIDENCIA | PROPUESTA DE SOLUCIÓN | DECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Inconsistencia visual en algunos elementos del diseño funcional (botones y estilos de productos). | Revisar la guía de estilos y unificar los componentes visuales antes de la integración final. | Resuelta. Como equipos dimo nuestra opinión acerca de cómo quedan los componentes visuales. |
| Error menor en validación de formulario de login | Ajustar reglas de validación y realizar pruebas unitarias adicionales | Resuelto. Validación funcional tras corrección. |
| Dificultad inicial en la integración de componentes del frontend con el backend Django. | Revisar dependencias entre módulos y unificar versiones de librerías utilizadas. | Aplicada. La integración fue completada y validada por el equipo de desarrollo. |

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| RIESGO # | RIESGO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| R2 | Incompatibilidad entre módulos del sistema (Django, base de datos, pasarela de pago). | Durante la definición de arquitectura y desarrollo de vistas no se detectaron incompatibilidades. Se realizaron pruebas de integración iniciales exitosas. |
| R4 | Falta de formación del equipo en tecnologías clave (Django y despliegue).. | Se mantuvo el riesgo controlado. El equipo aplicó los conocimientos adquiridos en la fase de capacitación previa. |
| R7 | Falta de coordinación entre roles o retrasos en la comunicación interna. | La comunicación del equipo fue efectiva. Las reuniones semanales y el tablero de tareas facilitaron el avance continuo. |